宁波市巩固城市黑臭水体治理成果实施方案工作任务责任分解表

| 序号 | 工作内容 | 工作任务 | 进度安排 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、开展“污水零直排区”建设 |
| 1 | “污水零直排区” 建设任务及进度安排 | 2018年，列入创建的82个乡镇（街道）如期完成“污水零直排区”创建，到2020年，全市基本建成“污水零直排区”。 | 2018年底，完成82个镇乡（街道）“污水零直排区” 建设任务，镇海区、北仑区、宁波保税区、大榭开发区、东钱湖旅游度假区、宁波国际海洋科技城、宁波石化经济开发区基本建成“污水零直排区”。 2019年底，宁波杭州湾新区、宁波国家高新区、宁波机场与物流园区基本建成“污水零直排区” 。 2020年底，其他区县（市）基本建成“污水零直排区”。 | 市治水办 | 市环保局、市经信委、市住建委、市综合行政执法局、市水利局、市商务委、市卫计委、市市场监管局、市农办、市农业局、市交通委、市旅发委 |
| 2 | 分类实施截污纳管 | 2018年完成宁镇公路管网以及海曙高桥区块污水管网与主管联通工程，沿线排水户纳管。到2020年，全市新增污水管网600公里以上。 | 2018年底，完成宁镇公路管网及海曙高桥区块污水管网与主管联通工程，新增城镇污水配套管网283.5公里。 2019年底，建设改造城镇污水管网200公里以上。 2020年底，建设改造污水管网200公里。 | 市住建委 | 市综合行政执法局、市经信委、市水利局 |
|  |  | 推进海绵城市建设，加强雨水系统处理，严格控制受污染的雨水直排环境。 | 2018年年底，国家海绵城市建设试点区创建，重点片区完成建设目标任务。 2019年年底，30.95平方公里国家海绵城市建设试点区创建，完成建设任务，通过国家部委考核验收。 | 市住建委 | 市综合行政执法局 |
|  |  | 全面开展已建城镇排水设施的常态检查和长效管护，完成环城北路污水管网修复。 | 2019年，完成中心城区213公里污水管网排查，疏通淤积管，完成环城北路污水管网修复。 | 市综合行政执法局、市住建委 |  |
| 3 | 健全完善长效机制 | 依法核发排水许可证，加强污水排放监管。建立管网保护备案机制和排水设施保护机制。 | 2019：市住建委、市商务委、市卫计委、市市场监管局等行业管理部门提供需发排水许可单位名录；实现所有在建工地和月供水量300吨以上排水户全部办理排水许可证。 2020：实现排水全许可 | 市综合行政执法局 | 市住建委、市商务委、市卫计委、市市场监管局、市农办、市农业局、市交通委、市旅发委、市教育局、市经信委 |
| 二、推进污水处理厂能力提升和清洁排放改造 |
| 4 | 持续提高污水处理能力 | 推进南区污水处理厂三期、北区污水处理厂三期、江北区域污水处理厂等城镇污水处理厂新（改、扩）建工程建设，到2020年，全市新增污水日处理能力85万吨，城区污水处理率达到98%以上，县（市）达到95%以上。 | 2018年底，完成南区污水处理厂建设，完成北区污水处理厂三期、余姚小曹娥污水处理厂扩建及北仑、慈溪新建污水处理厂的前期工作。 2019年，全面建设新（改、扩）建污水处理厂，抓好江北区域污水处理厂规划落地工作。 2020年底，完成新（改、扩）建污水处理厂主体工程建设并投入试生产，推进江北区域污水处理厂建设。 | 市综合行政执法局 | 市发改委 |
| 5 | 全面实施清洁排放改造 | 2020年底前，18个城镇污水处理厂达到地表水类IV类排放标准。 | 2018年底前，现有集中式城镇生活污水处理厂一律达到一级A标准并启动18个污水处理厂清洁排放改造。 2019年底前2个污水处理厂清洁排放改造完工；16个清洁排放改造开工。 2020年底前，完成16个城镇生活污水处理厂清洁排放及以上技术改造 | 市综合行政执法局 | 市环保局 |
| 6 | 加快污水处理厂中水回用 | 到2020年，全市再生水利用率达到20%。 | 2018年底，启动污水处理厂中水回用改造。 2019年底，实现城市再生水利用率达到15%。 2020年底，实现城市再生水利用率达到20%。 | 市综合行政执法局 | 市住建委、市发改委、市经信委、市水利局、市农业局 |
| 三、推进水环境质量持续提升 |
| 7 | 加强水污染防治 | 2019年底前完成金属表面处理、有色金属、农副食品加工、砂洗水洗、废塑料等 5个行业深化整治提升。开展固定污染源氮磷污染防治。实施“散乱污”行业整治提升专项行动。加快落实排污许可证制度，严格实施监管。 | 2018年7月，印发5个行业深化整治提升方案，年底完成整治提升任务的30%。 2019年底前，全面完成整治提升任务。 | 市环保局 | 市经信委、市安监局、市农办、市综合行政执法局、市农业局 |
| 8 | 开展生态活水工程 | 组织实施河道生态补水工作。适时开展人工增雨作业。 | 2018年11月，完成河道生态补水规划编制，启动海曙中心城区水体调控（一期）工程。 2019年起，推动污水处理厂再生水涵养回灌河道应用推广。 2020年，按照河网水系专项规划，结合沿河地块开发，沟通河道，实现水系畅通。 | 市水利局、 市气象局 | 市农办、市规划局、市综合行政执法局、市环保局 |
|  |  | 开展污水处理厂中水回灌河道工作。 | 2019年，启动中心城区污水再生水利用规划。 2020年，完成规划工作。 | 市综合行政执法局 | 市发改委、市财政局、市环保局、市规划局、市住建委 |
| 9 | 严格水功能区管理 | 深入实施流域控制单元水质达标（保持、稳定）方案，严格水环境功能区质量目标管理，实施“一月一提醒”、“一月一通报”、“一月一考核”制度。 | 2019年，地表水功能区达标率达到90%；2020年，地表水功能区达标率达到100%。 | 市环保局 | 市治水办、市水利局、各区县（市）政府、园区管委会 |
|  |  | 修订实施《宁波市河道管理条例》，完善水功能区监督管理制度，修订完善水功能区纳污能力和限制排污总量控制方案，加强新建、改建或扩大入河排污口设置审核和规范化建设。 | 2018年6月中旬，《宁波市河道管理条例》报市人民政府，9月报市人大常委会。2018年12月，配合上级部门完成修订水功能区纳污能力和限制排污总量控制方案。 | 市水利局 | 市治水办、市发改委、环保局 |
| 四、强化农业农村水污染防治 |
| 10 | 控制农业面源污染 | 全面落实禁养区、限养区规划，畜禽排泄物做到生态消纳或工业化处理达标排放，到2020年，畜禽排泄物资源化利用率达98%以上。 | 2018年起，对存栏500头以上规模养殖场全面建设封闭式集粪棚，建设30个美丽牧场，开展20个氮磷生态拦截沟渠示范点建设。 2019年起，建设15个美丽牧场，完成省级下达的氮磷生态拦截沟渠示范点建设任务。 2020年底，力争畜禽排泄物资源化利用率达到98%以上。 | 市农业局 | 市水利局、市环保局 |
|  |  | 推进化肥农药减量增效，实现化学农药使用量零增长、化肥使用量稳中有降 | 长期执行 | 市农业局 | 市林业局、市国土资源局、市环保局 |
| 11 | 全面推进农村生活污水治理 | 到2020年，农村生活污水治理行政村覆盖率达到90%，50%农村生活污水日处理能力30吨以上的处理设施实现标准化运维。 | 2018年底，完成饮用水源地保护区内和重点河道周边农村生活污水治理。5%的日处理能力30吨以上治理设施实现标准化运维管理。 2019年底，完成农村生活污水治理设施提升改造三年（2017～2019年）任务。15%的日处理能力30吨以上治理设施实现标准化运维管理。 2020年底，农村生活污水治理行政村覆盖率保持90%以上。50%的日处理能力30吨以上的处理设施实现标准化运维。 | 市农办 | 市住建委 |
|  |  | 推动农家乐餐饮含油污水处理，出台农家乐餐饮废水处理技术规范。 | 2019年底前，出台农家乐餐饮废水处理技术规范；2020年底前，完成农家乐餐饮整治。 | 市旅发委 | 市农办、市水利局、市环保局 |
| 五、全面开展河湖生态修复 |
| 12 | 开展美丽河湖创建 | 到2020年，建成美丽河湖50条（个） | 2018年完成15个美丽河湖建设；2019年完成15个美丽河湖建设；2020年完成20个美丽河湖建设。 | 市水利局 | 市国土资源局、市环保局、市住建委、市综合行政执法局、市农业局、市林业局 |
| 13 | 加强河道综合整治和河湖库塘清淤 | 开展河道整治，2018年完成河道综合整治60公里。 | 2018年完成河道综合整治60公里。 | 市水利局、市综合行政执法局 |  |
|  |  | 统筹开展河湖库塘综合治理，到2020年，实现河湖库塘淤疏动态平衡。落实河道保洁工作，建立健全监督检查机制。 | 2018年完成清淤850万方；2019年开展清淤轮疏；2020年开展清淤轮疏。 | 市水利局 | 市综合行政执法局、市国土资源局、市环保局、市住建委、市农业局 |
|  |  | 加强河道采砂管理，全面严厉打击取缔非法采砂行为。 | 加强河道采砂管理，全面严厉打击取缔非法采砂行为。 | 市水利局 | 市交通委、宁波海事局、市国土局、市公安局 |
| 14 | 开展姚江水质提升攻坚行动 | 开展姚江障碍物清理、姚江沿线城区和镇（乡、街道）污水零直排区建设、姚江支流水质提升、船舶污染物治理、“护水”执法专项行动等五大专项行动 | 2019年巩固姚江障碍物清理成果，完成姚江沿线镇（乡、街道）污水零直排区建设，姚江支流水质50%达到地表水功能区标准；2020年底前，姚江支流水质100%达到地表水功能区标准。 | 市治水办（河长办）、市水利局 | 市农办、市国土资源局、市环保局、市规划局、市公安局、市住建委、市综合行政执法局、市交通委、市海洋与渔业局、宁波海事局 |
| 六、实施河长制标准化管理 |
| 15 | 着力构建河长制标准化管理体系 | 建设河长培训学院，实现河长制标准化管理 | 2018年已委托相关院校开展了河长培训工作； 2019年完善河长培训体系，在河海大学宁波河湖长制培训中心基础上，设立河长培训学院； 2020年以河长培训学院为依托，强化河长培训力度。 | 市治水办（河长办） | 市治水办（河长办）成员单位 |
| 16 | 建立健全河长制工作标准体系 | 建立健全具有宁波特色的河长制工作标准体系 | 2019年开展工作调研，初步形成具有河长制工作标准体系框架； 2020年充实完善河长制工作标准体系框架，形成具有宁波特色河长制工作标准体系。 | 市治水办（河长办） | 市农办、市发改委、市经信委、市国土资源局、市环保局、市住建委、市综合行政执法局、市水利局、市农业局、市林业局、市质监局 |
| 17 | 深入推进河长制信息化建设 | 完善治水智能化管理体系，健全完善河长制社会化参与制度。 | 2018年基本形成河长信息化管理系统提升改造建设方案； 2019年完善以河长信息化管理系统为主的治水智能化管理体系。总结推广好的河长制社会化参与经验。 2020年，健全完善河长制社会化参与制度，形成多个主体共同参与、相互协调配合的河长制工作格局。 | 市治水办（河长办） | 市治水办（河长办）成员单位 |
| 七、大力倡导全民节水护水 |
| 18 | 控制用水总量 | 实施最严格水资源管理制度，到2020年，全市用水总量控制在27亿立方米以内，万元工业增加值用水量、万元国内生产总值用水量相较于2015年分别下降18%和20%。 | 全市用水总量，2018、2019、2020年分别控制在25、26、27亿立方米以内。万元工业增加值用水量，2018、2019、2020年分别相较于2015年下降12%、15%、18%。万元国内生产总值用水量2018、2019、2020年分别相较于2015年下降12%、16%、20%。 | 水利局 | 市发改委、市综合行政执法局、市经信委、市教育局、市科技局、市财政局、市住建委、市质监局 |
|  |  | 2019年，余姚、象山完成节水型社会达标建设。2020年，北仑、奉化、慈溪完成节水型社会达标建设。 | 2019年，余姚、象山完成节水型社会建设。2019年，北仑、奉化完成节水型社会中期评估。2020年，北仑、奉化、慈溪完成节水型社会达标建设。 | 水利局 |  |
|  |  | 推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 | 2018年底，全市新建的民用建筑项目90%以上设置了屋面雨水收集系统，新增屋顶雨水收集系统的蓄水容积超过90000立方米。 | 市住建委、市综合行政执法局 |  |
| 19 | 抓好行业节水 | 到2020年，电力、钢铁、纺织印染、造纸、石化、化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准，推进节水型企业建设。 | 2018年，全面开展“五大高耗水”行业节水型企业建设工作；2019年，“五大高耗水”行业节水型企业覆盖率达到国家最严格水资源管理考核标准；2020年，进一步深化高耗水行业节水型企业建设工作，用水定额达到先进水平。 | 市经信委 | 市发改委、市财政局、市住建委、市水利局、市综合行政执法局、市质监局 |
|  |  | 优化调整农业种植结构，到2020年全市高效节水灌溉面积达到55万亩以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上。 | 2018年完成新增高效节水灌溉面积1.5万亩。灌溉水有效利用系数2018年达到0.59以上，2019年达到0.595以上，2020年达到0.6以上。 | 市水利局 | 市发改委、市财政局、市农业局、市林业局 |
|  |  | 推进城镇供水管网改造，推动供水管网独立分区计量管理，加快推广普及生活节水器具。 | 2020年，城市公共供水管网漏损率控制在10%以内，全部市级机关建成节水型单位，50%以上的市级事业单位建成节水型单位，50%以上的县（市、区）级机关建成节水型公共机构。 | 市综合行政执法局、市机关事务管理局 | 市住建委、市发改委、市教育局、市财政局、市水利局、市卫生计生委、市质监局、市旅发委 |
| 20 | 加强水资源保护 | 加强新建、改建或扩大入河排污口设置审核和规范化建设。加强江河湖库水量调度管理，制定全市河道生态配水规划编制并组织实施。2019年实现钦寸水库引水工程全线通水。 | 2018年，完成市区河道配水规划。2019年，实现钦寸水库引水工程全线通水。 | 市水利局 | 市环保局、市农业局 |